**WEEKLY REPORT - PLAN**

1. **Tuần 1**

Công việc của tuần **1**:

* Yêu cầu của GVHD trong tuần 1: từ ngày **2**,tháng **6** đến ngày **8**, tháng **6**
  + Phân tích yêu cầu tính năng cho website
* Mục tiêu chung của nhóm trong tuần 1 cần thực hiện những gì và sẽ hoàn thành những gì?
  + Các công việc cần thực hiện:
    - Phân tích yêu cầu tính năng cho website
  + Các công việc sẽ hoàn thành:
    - Phân tích yêu cầu tính năng cho website
* Công việc riêng của từng thành viên trong nhóm:
  + **Nguyễn Hoàng Thuận:**
    - Phân tích yêu cầu tính năng cho website
    - Đánh giá tổng hợp ý tưởng từ thành viên
  + **Huỳnh Văn Thành:**
    - Phân tích yêu cầu tính năng cho website
  + **Nguyễn Trọng Ân:**
    - Phân tích yêu cầu tính năng cho website

1. **Tuần 2**

**Công việc đã hoàn thành tuần 1:**

* Phân tích yêu cầu tính năng cho website

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 1 của nhóm là: 100%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 1 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là **100%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là **80%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là **100%**

**Công việc của tuần** **2**:

* Yêu cầu của GVHD trong tuần 2: từ ngày **9**,tháng **6** đến ngày **15**, tháng **6**
* Mục tiêu chung của nhóm trong tuần 2 cần thực hiện những gì và sẽ hoàn thành những gì?
  + Các công việc cần thực hiện:
    - Thiết kế bố cục website
    - Thiết kế sitemap
    - Thiết kế database
  + Các công việc sẽ hoàn thành:
    - Thiết kế bố cục website
    - Thiết kế sitemap
    - Thiết kế database
* Công việc riêng của từng thành viên trong nhóm:
  + **Nguyễn Hoàng Thuận:**
    - Thiết kế database
  + **Huỳnh Văn Thành:**
    - Thiết kế bố cục website
    - Thiết kế sitemap
  + **Nguyễn Trọng Ân:**
    - Thiết kế bố cục website
    - Thiết kế sitemap

1. **Tuần 3**

**Công việc đã hoàn thành tuần 2:**

* Thiết kế bố cục website
* Thiết kế sitemap
* Thiết kế database

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 2 của nhóm là: ….90%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 2 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………50%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**

**Công việc của tuần** **3**:

* + Yêu cầu của GVHD trong tuần 2: từ ngày **16**,tháng **6** đến ngày **22**, tháng **6**
    - Các công việc cần thực hiện:
      * Layout Master page
      * Thiết kế Use case diagram
      * Hoàn Thành Database
    - Các công việc sẽ hoàn thành:
      * Layout Master page
      * Thiết kế Use case diagram
      * Hoàn Thành Database
  + Công việc riêng của từng thành viên trong nhóm:
    - **Nguyễn Hoàng Thuận:**
      * Thiết kế Use case diagram
      * Hoàn Thành Database
    - **Huỳnh Văn Thành:**
      * Layout Master page
    - **Nguyễn Trọng Ân:**
      * Layout Master page

1. **Tuần 4**

**Công việc đã hoàn thành tuần 3:**

* + Layout Master page
  + Thiết kế Use case diagram
  + Hoàn Thành Database

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 3 của nhóm là: ….100%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 3 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**

**Công việc của tuần** **4**:

* Yêu cầu của GVHD trong tuần 4: từ ngày **30**,tháng **6** đến ngày **6**, tháng **7**
  + Các công việc cần thực hiện:
    - Layout User Master page
    - Đặc tả use case Diagram
  + Các công việc sẽ hoàn thành:
    - Layout User Master page
    - Đặc tả use case cho phần User
    - Đặc tả Use case cho phần Admin
* Công việc riêng của từng thành viên trong nhóm:
  + **Nguyễn Hoàng Thuận:**
    - Layout User Master page
  + **Huỳnh Văn Thành:**
    - Đặc tả use case cho phần User
  + **Nguyễn Trọng Ân:**
    - Đặc tả Use case cho phần Admin

1. **Tuần 5**

**Công việc đã hoàn thành tuần 4:**

* + Layout User Master page
  + Đặc tả use case cho phần User
  + Đặc tả Use case cho phần Admin

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 4 của nhóm là: ….100%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 4 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………100%**
* **Công việc của tuần** **4**:
  + Yêu cầu của GVHD trong tuần 2: từ ngày **7**,tháng **7** đến ngày **13**, tháng **7**
    - Các công việc cần thực hiện:
      * Layout toàn bộ trang web của user
      * Layout toàn bộ trang web của admin
    - Các công việc sẽ hoàn thành:
      * Layout toàn bộ trang web của user
      * Layout toàn bộ trang web của admin
  + Công việc riêng của từng thành viên trong nhóm:
    - **Nguyễn Hoàng Thuận:**
      * Layout toàn bộ trang web của user
    - **Huỳnh Văn Thành:**
      * Layout toàn bộ trang web của admin
    - **Nguyễn Trọng Ân:**
      * Layout toàn bộ trang web của admin

1. **Tuần 6**

**Công việc đã hoàn thành tuần 5:**

* Việc 1
* Việc 2
* …………..

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 5 của nhóm là: ….%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 5 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**

**Công việc dành cho tuần 6:** thực hiện các thao tác giống tuần 1, và chỉ thay đổi các công việc (nếu có)

1. **Tuần 7**

**Công việc đã hoàn thành tuần 6:**

* Việc 1
* Việc 2
* …………..

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 6 của nhóm là: ….%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 6 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**

**Công việc dành cho tuần 7:** thực hiện các thao tác giống tuần 1, và chỉ thay đổi các công việc (nếu có)

1. **Tuần 8**

**Công việc đã hoàn thành tuần 7:**

* Việc 1
* Việc 2
* …………..

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 7 của nhóm là: ….%**

**Đánh giá % công việc đã hoàn thành tuần 7 của các thành viên:**

* Nguyễn Hoàng Thuận: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Huỳnh Văn Thành: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**
* Nguyễn Trọng Ân: mức độ % hoàn thành công việc là**…………%**

**Công việc dành cho tuần 8:** thực hiện các thao tác giống tuần 1, và chỉ thay đổi các công việc (nếu có)